ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP & BÁO GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NỘI BỘ (HR PORTAL)

Bản cập nhật theo ngân sách đề xuất — 3 gói: 15 triệu / 35 triệu / 50 triệu đồng

Dành cho doanh nghiệp quy mô 10–20 nhân sự

| Khách hàng tham chiếu | TL Concepts – Nội thất (10–20 nhân sự) |
| --- | --- |
| Ngày cập nhật báo giá | 14/08/2026 |
| Đơn vị tư vấn | Lawzy |
| Ghi chú phiên bản | V1.0 |

# 1. Tổng quan & Phân tích hiện trạng

Qua video demo TL Concepts cung cấp, hệ thống "TL CONCEPTS HR Portal" là ứng dụng quản trị nhân sự nội bộ dạng web, thiết kế theo mô hình 2 cổng thông tin tách biệt theo vai trò:

- Admin Portal (Cổng Quản trị): quản lý toàn bộ hồ sơ, hợp đồng, lương, KPI, phép và cảnh báo tự động.

- Employee Self-Service Portal (Cổng Nhân viên): tự tra cứu hồ sơ, phiếu lương, ngày phép, KPI/thưởng và gửi yêu cầu.

Đây là mô hình phù hợp cho quy mô 10–20 nhân sự — gọn hơn các HRM lớn (SAP, Base, MISA AMIS…) nhưng vẫn phủ đủ nghiệp vụ lõi: Hồ sơ – Hợp đồng – KPI/OT – Lương – Phép – Cảnh báo tự động.

Điểm cần lưu ý quan trọng: hiện tại TL Concepts đang quản lý 100% bằng Excel và lưu file cục bộ trên máy, chưa số hóa. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến effort migrate dữ liệu ban đầu (xem Mục 7) và là lý do nên bắt đầu từ gói nhỏ để công ty làm quen quy trình số hóa trước khi mở rộng.

## 1.1 Nhận định sơ bộ về TL Concepts

- Nhân sự chính thức 10-15 người, chưa có kế hoạch mở rộng trong tương lai

- Payroll có thể đang do kế toán thuê ngoài xử lý - hệ thống mới chỉ cần nhận kết quả và phát phiếu lương, không cần tự tính từ đầu.

- Hệ thống cần song ngữ Anh - Việt, đa tiền tệ, hoặc quản lý nhân sự/đối tác ở nước ngoài do đặc thù khách hàng quốc tế.

# 2. Danh sách Module nghiệp vụ

| Mã | Module | Chức năng chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Dashboard Tổng quan (Admin & User) | Thống kê nhanh, cảnh báo & nhắc nhở HR tự động, dashboard riêng cho nhân viên |  |
| M2 | Hồ sơ Nhân viên | Thêm/sửa/xoá hồ sơ, thông tin cá nhân, CCCD/MST/BHXH, tài khoản ngân hàng, tài liệu đính kèm |  |
| M3 | Hợp đồng & Lương | Lịch sử hợp đồng, lịch sử thu nhập, phiếu lương theo tháng, cảnh báo HĐ sắp hết hạn |  |
| M4 | Quản lý Ngày phép | Quỹ phép cá nhân, yêu cầu nghỉ phép, quy trình duyệt, lịch nghỉ lễ công ty |  |
| M5 | KPI, OT & Thưởng | Nhập liệu KPI theo đầu việc, tính điểm, ghi nhận OT/thưởng/phụ cấp, đồng bộ sang Payroll |  |
| M6 | Quản lý Payroll | Bảng lương tổng hợp, hỗ trợ tính khấu trừ BHXH/BHYT/BHTN & thuế TNCN, phiếu lương điện tử | lược bỏ theo trao đổi ngày 20/08/2026 |
| M7 | Thông báo & Cảnh báo tự động | Tự động phát hiện & nhắc: HĐ hết hạn, đến kỳ xét lương, hồ sơ thiếu giấy tờ |  |
| M8 | Phân quyền & Cài đặt hệ thống | 2 vai trò Admin/Nhân viên, cấu hình chính sách công ty |  |
| M9 | Tìm kiếm & Tra cứu chung | Thanh tìm kiếm tổng: nhân sự, hợp đồng, đơn phép, phiếu lương |  |

# 3. Phạm vi báo giá

- Ứng dụng Web responsive (desktop & tablet), song ngữ Việt Anh

- 2 vai trò: Admin/HR và Nhân viên

- Công thức BHXH/BHYT/BHTN & thuế TNCN cấu hình theo %, không tự động cập nhật khi luật thay đổi - kế toán đăng tải thủ công

- Hạ tầng: triển khai trên Cloud (đề xuất) hoặc theo hạ tầng sẵn có của khách hàng. (Mục 9)

# 4. Đối chiếu giá thị trường & Lưu ý về mức giá đề xuất

Trước khi chốt số ở Mục 5–6, dưới đây là mặt bằng giá thực tế cho các hình thức triển khai tương đương, để cả hai bên có cơ sở khách quan:

| Hình thức | Chi phí thực tế trên thị trường | Rủi ro / Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| Web app quản trị nội bộ mức đơn giản (agency nhỏ, có BA + QA) | 30.000.000 – 100.000.000 đ | Phù hợp CRUD cơ bản (hồ sơ, phép); chưa đủ cho logic nghiệp vụ phức tạp như payroll/KPI tự động |
| Freelancer cá nhân (không có QA/PM riêng) | Từ 5–20 triệu đ cho website thường; 50 triệu đ trở lên nếu yêu cầu phức tạp | Rẻ hơn agency 40–60% |

# 5. Báo giá đề xuất

| Hạng mục | Effort (man-day) | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền tảng hệ thống (đăng nhập, 2 vai trò, CSDL, UI khung — rút gọn) | 2 | 2.450.000 đ | Nền tảng hệ thống (đăng nhập, 2 vai trò, CSDL, UI khung — rút gọn) |
| M1. Dashboard Tổng quan (rút gọn, không checklist HR nâng cao) | 1 | 1.230.000 đ |  |
| M2. Hồ sơ Nhân viên (rút gọn số trường ít dùng) | 2 | 2.450.000 đ |  |
| M3. Hợp đồng & Lương (lịch sử HĐ, cảnh báo hết hạn) | 1.5 | 1.840.000 đ |  |
| M4. Ngày phép cơ bản (quỹ phép cố định, chưa tự tích luỹ) | 1 | 1.230.000 đ |  |
| M5. KPI, OT & Thưởng (đơn giản hoá, không sub-task dự án, quản lý tự nhập) | 1.5 | 1.840.000 đ | Hỗ trợ import KPI hàng loạt nâng cao |
| M6. Payroll cơ bản (lương + phụ cấp + BHXH/thuế theo %) | 1 | 1.230.000 đ | Chưa tự động tính OT/KPI vào lương |
| M7. Thông báo & Cảnh báo tự động đầy đủ (real-time, trung tâm thông báo) | 1 | 1.230.000 đ |  |
| M8. Phân quyền & Cài đặt hệ thống | 1 | 1.230.000 đ |  |
| M9. Tìm kiếm & Tra cứu chung | 1 | 1.200.000 đ |  |
| QA/UAT toàn diện & đào tạo đầy đủ | 1 | 1.230.000 đ |  |
| TỔNG CỘNG (14 man-day) | 14 | 17.160.000đ |  |

# 6. Kế hoạch triển khai (2 tuần)

| Thời Gian | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Xác nhận phạm vi, phát triển Nền tảng + Hồ sơ NV + Hợp đồng & Lương + Ngày phép + Payroll (upload/download) + Phân quyền + Dashboard + KPI/OT/Thưởng + Cảnh báo + Tìm kiếm tổng. |
| Tuần 2 | Kiểm thử nội bộ (QA), bàn giao bản chạy thử để khách hàng test, hoàn thiện theo phản hồi, đào tạo sử dụng, nghiệm thu & go-live. |

# 7. Điều kiện thanh toán & Chi phí vận hành sau bàn giao

Điều kiện thanh toán: Sau khi bàn giao bản UAT để khách hàng kiểm thử, Nghiệm thu & bàn giao chính thức, đào tạo sử dụng.

Chi phí vận hành sau bàn giao (tuỳ chọn):

- 6 tháng đầu kể từ ngày bàn giao: bảo hành & bảo dưỡng miễn phí toàn diện, bao gồm mọi lỗi phát sinh.

- Sau 6 tháng: lỗi (bug) do đội phát triển gây ra vẫn được sửa miễn phí — chỉ tính phí nếu là yêu cầu tính năng mới hoặc thay đổi ngoài phạm vi ban đầu. Nếu muốn có gói hỗ trợ định kỳ, chi phí khoảng 200.000 – 300.000 đ/tháng; nếu không, tính theo effort thực tế khi phát sinh.

- Hosting/Cloud server (nếu dùng hạ tầng đề xuất): khoảng 200.000 – 1.500.000 đ/tháng tuỳ lưu lượng.

Hosting/Cloud server - 3 phương án đối chiếu (cấu hình 2 vCPU/4GB, đủ cho quy mô 8–10 người dùng):

| Nhà cung cấp | Giá/Tháng (2CPU-4GB) | Đặc điểm | Phù hợp cho |
| --- | --- | --- | --- |
| CloudHub (VN) | 130.000 – 140.000 đ | Phù hợp với môi trường nội bộ doanh nghiệp, chi phí rẻ | Môi trường test/staging, tiết kiệm chi phí giai đoạn phát triển |
| Bizfly Cloud (VN) | ~240.000 đ | Backup tự động hàng ngày công bố rõ; thương hiệu VN lớn (VCCorp) | Production — khuyến nghị chính, phù hợp dữ liệu lương/CCCD |
| FPT Cloud (VN) | 300.000 – 700.000 đ | Anti-DDoS cơ bản, backup định kỳ, SLA uptime rõ ràng theo từng gói | Production, nếu cần thương hiệu lớn hơn hoặc SLA cao hơn |

- Khuyến nghị: chọn Bizfly Cloud cho môi trường production (có công bố backup tự động hàng ngày, thương hiệu VN lớn, phù hợp hệ thống lưu dữ liệu cá nhân lương/CCCD). CloudHub là lựa chọn tiết kiệm tốt cho môi trường test/staging trong giai đoạn phát triển, có thể chuyển sang Bizfly/FPT khi go-live chính thức.

- Chi phí ước tính: khoảng 240.000 – 700.000 đ/tháng tuỳ nhà cung cấp chọn, phù hợp quy mô rút gọn của 3 gói hiện tại.

# 8. Điều kiện thương mại & Giới hạn

- Mọi khung giá trong tài liệu chưa gồm VAT, hosting, email/SMS/Zalo, chữ ký điện tử, máy chấm công và phí API/phần mềm bên thứ ba.

- Hệ thống Payroll là công cụ hỗ trợ tính toán và đối soát; TL Concepts vẫn là bên phê duyệt số liệu cuối cùng và chịu trách nhiệm kê khai/nộp nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

- Báo giá chính thức chỉ có hiệu lực sau khi khoá phạm vi (scope lock); yêu cầu phát sinh mới hoặc thay đổi công thức sau đó sẽ xử lý bằng Change Request riêng.

- Quyền sở hữu mã nguồn, tài khoản Cloud/domain, dữ liệu, chính sách backup, và điều khoản export dữ liệu khi chấm dứt hợp đồng cần được ghi rõ trong hợp đồng triển khai chính thức.

- Cần tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 -  hệ thống và quy trình vận hành cần có chính sách thu thập, quyền truy cập, thời hạn lưu giữ/xoá dữ liệu, quy trình khi nhân viên nghỉ việc (offboarding) và xử lý sự cố dữ liệu.

- Lawzy sẽ đảm bảo tư vấn pháp lý miễn phí cho các điểm pháp lý liên quan trực tiếp đến hệ thống

# 9. Bước tiếp theo

Sau khi TL Concepts xác nhận gói lựa chọn và trả lời các câu hỏi ở Mục 10, chúng tôi sẽ:

- Trao đổi xác nhận phạm vi công việc

- Soạn thảo hợp đồng khung theo thỏa thuận các bên

- Sau khi hoàn thành việc chốt trên, Lawzy sẽ cần xem qua:

  - File mẫu Excel KPI tracking và báng lương (đã ẩn thông tin nhạy cảm) để thiết kế đúng cấu trúc form nhập liệu, tránh khác biệt với thói quen hiện tại của quản lý.

  - Quy tắc phân cấp commission theo level cụ thể: có bao nhiêu level, mỗi level chênh lệch bao nhiêu % - để cấu hình đúng công thức Payroll (M6).

Note buổi họp

M2 - có nắm được thông tin nào cần thiết, thông tin nào không cần thiết, nguồn nào là nguồn tin cậy được. Nếu người lao động, hồ sơ không rõ ràng - làm sao để check được?

Truyền thống: HR check lý lịch tư pháp - các nguồn tích hợp => Lawzy có thể hỗ trợ double check không?;

Hợp đồng và lương, khi nắm được cái quy trình chung của công ty => phương án cảnh báo? - có thể tích hợp AI tra cứu pháp luật để cảnh báo hay không?

clear: Cách tính lương nhân viên = tích lũy phải ok tháng +1 => cách tính lương chi tiết

Quản lý chấm công = không ứng dụng chấm công; chấm dựa theo KPI  - chỉ khi nghỉ phép, nghỉ không lương thì mới tính còn không thì chấm hết.

unclear: Hợp đồng yêu cầu: chỉ để field thôi, đã có file mềm rồi

clear: hồ sơ nhân viên đang không cần làm sạch file

nghiên cứu thêm: Tích hợp chữ ký số: đang dùng VNData và ký từ xa của Misa.

Quản lý payroll - làm thủ công => hướng template excel là ok nhất hoặc thực hiện trực tiếp trên hệ thống =>

Quản lý ngày phép => chia ra làm hai bậc, bậc nhân viên theo luật Việt Nam - sẽ được gặp cấp quản lý - công ty tùy ý ngày phép.

Admin phải edit được ngày phép (vd: cty có thưởng thêm ngày) - 3 ngày làm công ty + 2 ngày wfh

Mục đích:

- Quản lý hồ sơ nhân viên liên tục: để cơ quan bảo hiểm v..v - phải trích xuất được ở bất cứ mọi nơi, những khi đi du lịch v..v => cần lấy được

- Quản lý ngày phép => không để nhớ nhớ quên quên

- Xét duyệt review - performance review => chấm theo KPI (vấn đề: một số bạn hay xin wfh + xin đến trễ v…v n=> cuối tháng/cuối năm export ra được những thông số rõ ràng & về vấn đề đi trễ: note lại => nguồn ở đâu? - nguồn

Thưởng = tự admin nhập theo dự án.

Quản lý quyền truy cập: time out,

KPI để double check để user cũng tự xem được mình làm những gì, trong bao lâu

–

Domain = mua

Cloud, VPS = free; thông tin = cả hai bên cùng giữ (TL Concepts & Lawzy)

-

- Cần file mẫu excel đang dùng
1. thông tin nhân viên => các bạn tự nạp
- Zip code gửi sau

M1

Thông tin cơ bản (Header)

- Họ và tên

- Mã nhân viên

- Trạng thái làm việc (Chính thức/Thử việc...)

- Chức danh / Chức vụ

- Phòng ban / Bộ phận

- Ngày bắt đầu làm việc

1. Thông tin Cá nhân & Liên hệ

- Ngày sinh

- Giới tính

- Tình trạng hôn nhân

- Số điện thoại

- Email công việc

2. Địa chỉ Thường trú & Tạm trú

- Địa chỉ thường trú (Theo hộ khẩu)

- Địa chỉ tạm trú hiện tại

3. CCCD, MST & BHXH

- Số CCCD / Hộ chiếu

- Ngày cấp

- Nơi cấp

- Mã số thuế cá nhân

- Mã số BHXH

4. Tài khoản Ngân hàng Nhận lương

- Tên ngân hàng

- Số tài khoản

- Tên chủ tài khoản

- Chi nhánh ngân hàng

5. Người thân & Người liên hệ khẩn cấp

- Họ tên người thân

- Mối quan hệ

- Cờ đánh dấu người liên hệ khẩn cấp

- Số điện thoại liên hệ

- Địa chỉ người thân

6. Tài liệu đính kèm (Hình ảnh/Tệp)

- Ảnh Mặt trước CCCD

- Ảnh Mặt sau CCCD

- Ảnh chụp "Thông tin cư trú" trên VNeID

Supabase project:

database password: v80rW0q1RledWA1Z

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xisdayyupklgpmisqwoj.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_S94vV2VFPChQsV3H4FKj1Q_S2gBfqxF