TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NỘI BỘ

TL CONCEPTS HR PORTAL

| Khách hàng | TL Concepts (Nội thất) — quy mô 10–15 nhân sự chính thức |
| --- | --- |
| Đơn vị tư vấn / triển khai | Lawzy |
| Người soạn thảo | Lawzy — Đội ngũ triển khai kỹ thuật |
| Ngày soạn thảo | 22/08/2026 |
| Phiên bản | v1.0 — Draft cho buổi họp thống nhất phạm vi |
| Tài liệu tham chiếu | Báo giá HR Portal (Lawzy x TL Concepts, cập nhật 14/08/2026); Prototype AI Studio + video demo lần 1 (20/08/2026) |
| Mốc bàn giao dự kiến | Trước 01/09/2026 |

# MỤC LỤC

(Trong Word: bấm chuột phải vào bảng dưới đây → chọn "Update Field" để cập nhật số trang)

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Bối cảnh

TL Concepts hiện quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng, KPI và lương bằng file Excel lưu cục bộ trên máy, chưa số hoá. Việc này gây khó khăn khi tra cứu từ xa, dễ thất lạc, không có cảnh báo tự động (hợp đồng sắp hết hạn, thiếu giấy tờ...), và không thể mở rộng khi công ty tăng quy mô.

Dựa trên prototype "TL CONCEPTS HR Portal" (dựng trên Google AI Studio) và video demo TL Concepts cung cấp ngày 20/08/2026, Lawzy đề xuất xây dựng một Web App nội bộ song ngữ Việt–Anh, gồm 2 cổng thông tin theo vai trò: Admin Portal (quản trị) và Employee Self-Service Portal (tự phục vụ nhân viên).

## 1.2 Mục tiêu dự án

- Số hoá toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng, phép, KPI/OT và bảng lương — tra cứu được mọi lúc, mọi nơi.

- Loại bỏ tình trạng quên/nhớ nhầm ngày phép, hạn hợp đồng, kỳ xét lương thông qua cảnh báo tự động.

- Cho phép nhân viên tự tra cứu hồ sơ, phiếu lương, KPI của chính mình, giảm tải cho HR.

- Thiết kế nền tảng đủ gọn (KISS), đúng ngân sách gói đã chọn, nhưng có khả năng mở rộng thành sản phẩm SaaS bán cho nhiều doanh nghiệp khác trong tương lai.

## 1.3 Đối tượng sử dụng

Công ty quy mô 10–15 nhân sự chính thức, giới hạn kỹ thuật thiết kế cho tối đa 10 tài khoản người dùng đồng thời sử dụng ở giai đoạn hiện tại.

## 1.4 Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

- KISS (Keep It Simple): ưu tiên giải pháp đơn giản, ít phụ thuộc, dễ vận hành — không thiết kế cho các tình huống chưa phát sinh.

- Company-first data model: mọi bảng dữ liệu nghiệp vụ gắn company_id ngay từ đầu, để sau này có thể đóng gói thành sản phẩm dùng chung cho nhiều khách hàng (multi-tenant) mà không phải thiết kế lại.

- Phân quyền là ưu tiên bảo mật số 1: chặn ở cả 3 lớp Frontend / Backend (Edge Function) / Database (RLS) — vì lỗi phân quyền là rủi ro nghiêm trọng nhất của cả hệ thống (dữ liệu lương, CCCD, MST là dữ liệu cá nhân nhạy cảm).

# 2. PHẠM VI CHỨC NĂNG (MODULE)

Danh sách 9 module nghiệp vụ, đối chiếu giữa bản demo prototype và phạm vi đã rút gọn theo báo giá 14/08/2026 + trao đổi ngày 20/08/2026.

| Mã | Module | Mô tả phạm vi (đã rút gọn theo báo giá) |
| --- | --- | --- |
| M1 | Dashboard tổng quan | Thống kê nhanh (số nhân sự, đơn phép chờ duyệt, hợp đồng sắp hết hạn); dashboard riêng cho Admin và cho Nhân viên (bản rút gọn, không checklist HR nâng cao). |
| M2 | Hồ sơ nhân viên | Thêm/sửa/xoá hồ sơ; thông tin cá nhân, địa chỉ, CCCD/MST/BHXH, tài khoản ngân hàng, người thân/liên hệ khẩn cấp, ảnh CCCD 2 mặt + ảnh VNeID cư trú (bản rút gọn số trường ít dùng). |
| M3 | Hợp đồng & Lịch sử lương | Lịch sử hợp đồng (loại, thời hạn, vị trí, mức lương), lịch sử điều chỉnh lương, cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn. |
| M4 | Quản lý ngày phép | Quỹ phép cố định theo năm (chưa tự tích luỹ theo thời gian làm việc), tạo yêu cầu nghỉ phép, quy trình duyệt/từ chối, Admin điều chỉnh thủ công quỹ phép (VD: cộng thêm ngày thưởng). |
| M5 | KPI, OT & Thưởng | Nhập liệu KPI theo đầu việc/dự án (không phân rã sub-task phức tạp), ghi nhận giờ OT kèm tỷ lệ trả (%), thưởng/phụ cấp do Admin tự nhập theo dự án; hỗ trợ import KPI hàng loạt từ Excel. |
| M6 | Payroll (cơ bản) | Không tự tính lương từ đầu. Kế toán ngoài tính toán, hệ thống dùng để nhập/lưu kết quả cuối cùng và phát hành phiếu lương điện tử theo tháng; các tỷ lệ BHXH/BHYT/BHTN & thuế TNCN chỉ là trường cấu hình hiển thị (%, không tự cập nhật theo luật). |
| M7 | Thông báo & Cảnh báo tự động | Trung tâm thông báo real-time trong ứng dụng: hợp đồng hết hạn, đến kỳ xét lương, hồ sơ thiếu giấy tờ, đơn phép/OT chờ duyệt, phiếu lương chưa thanh toán. |
| M8 | Phân quyền & Cài đặt hệ thống | 2 vai trò Admin/HR và Nhân viên; cấu hình thông số công ty (ngày công chuẩn, tỷ lệ bảo hiểm); quản lý phiên đăng nhập (session timeout). |
| M9 | Tìm kiếm & Tra cứu chung | Thanh tìm kiếm tổng theo phạm vi quyền hạn: nhân sự, hợp đồng, đơn phép, phiếu lương. |

Ghi chú: M6 đã được rút gọn theo trao đổi ngày 20/08/2026 — bản demo prototype có tự động cộng KPI/OT vào lương gộp, nhưng phạm vi báo giá chính thức KHÔNG bao gồm tính năng này (xem Mục 6 và Mục 10 — Câu hỏi cần xác nhận).

## 2.1 Chi tiết trường dữ liệu Hồ sơ nhân viên (M2)

| Nhóm trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thông tin cơ bản | Họ tên, mã nhân viên, trạng thái làm việc, chức danh, phòng ban, ngày bắt đầu làm việc |
| Cá nhân & liên hệ | Ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, số điện thoại, email công việc |
| Địa chỉ | Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu), địa chỉ tạm trú hiện tại |
| CCCD, MST & BHXH | Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, mã số thuế cá nhân, mã số BHXH |
| Tài khoản ngân hàng | Tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, chi nhánh |
| Người thân/khẩn cấp | Họ tên, mối quan hệ, cờ đánh dấu liên hệ khẩn cấp, số điện thoại, địa chỉ |
| Tài liệu đính kèm | Ảnh CCCD mặt trước/sau, ảnh chụp "Thông tin cư trú" trên VNeID |

# 3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & TECH STACK ĐỀ XUẤT

## 3.1 Nguyên tắc lựa chọn

Đây là dự án quy mô nhỏ (≤10 tài khoản dùng đồng thời), nghiệp vụ chủ yếu là CRUD + tính toán theo tỷ lệ % cấu hình sẵn, không có luồng workflow đa cấp phức tạp, không cần đồng bộ real-time nặng hay tích hợp hệ thống lõi bên thứ ba. Theo đúng đánh giá của Lawzy và thống nhất với TL Concepts, hệ thống KHÔNG cần dựng một Backend Node.js/Java riêng — dùng nền tảng serverless (Supabase) là đủ, tránh phát sinh chi phí vận hành/hạ tầng không cần thiết.

## 3.2 Stack đề xuất

| Thành phần | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite 6, Tailwind CSS v4 | Kế thừa trực tiếp từ prototype AI Studio hiện có (đã dùng đúng stack này) → giảm tối đa effort re-platform. Không dùng Next.js vì đây là ứng dụng nội bộ sau đăng nhập, không cần SEO/SSR. |
| Data & Auth & File | Supabase (Postgres + Auth + Storage) | 1 nền tảng duy nhất cho database, xác thực người dùng (JWT), và lưu trữ file (ảnh CCCD, avatar) — không cần dựng thêm dịch vụ auth/storage riêng. |
| Backend nghiệp vụ | Supabase Edge Functions (Deno/TypeScript) | Dùng cho các thao tác cần quyền service-role hoặc gộp nhiều bảng (VD: khởi tạo tài khoản nhân viên mới kèm hồ sơ, tổng hợp cảnh báo, khoá kỳ lương). KHÔNG dựng Node.js/Java server riêng ở v1. |
| Hosting Frontend | Vercel (Static/SPA build) | Deploy tự động từ Git, không cần tự quản lý server/CI. |
| State/Data fetching | TanStack Query + Supabase JS Client v2 | Cache dữ liệu phía client, đồng bộ trạng thái loading/lỗi gọn nhẹ. |
| Form & Validate | React Hook Form + Zod | Validate phía client trước khi gửi, đồng bộ logic với ràng buộc (CHECK constraint) phía Database. |
| Song ngữ (i18n) | Từ điển JSON tự viết (VI/EN) hoặc react-i18next nếu cần mở rộng | Giữ đơn giản theo KISS — chỉ 2 ngôn ngữ, tránh phụ thuộc nặng nếu không thật sự cần thiết. |

## 3.3 Vì sao không cần Node.js/Java Backend riêng ở v1

- Nghiệp vụ hiện tại: CRUD hồ sơ + workflow duyệt phép/OT 1 cấp + tính lương theo công thức % cố định — không có business rule động, không cần job nền phức tạp.

- Row Level Security (RLS) của Postgres đảm nhiệm phần lớn logic phân quyền vốn thường phải viết ở tầng backend truyền thống.

- Edge Function xử lý phần còn lại (thao tác cần service-role, tổng hợp báo cáo, gửi cảnh báo).

- Điều kiện cân nhắc tách riêng 1 service Node.js sau này: workflow phê duyệt đa cấp phức tạp, tích hợp 2 chiều với hệ thống kế toán/ngân hàng, xử lý tác vụ nặng theo lịch (cron nặng), hoặc khi số lượng công ty thuê bao (multi-tenant) tăng cao cần tách logic tính phí/billing riêng. Kiến trúc company_id-first ở Mục 4 vẫn tái sử dụng được nếu tách sau này.

## 3.4 Vì sao giữ gói Free — và khi nào cần nâng Pro

Với quy mô tối đa 10 người dùng, dữ liệu chủ yếu là văn bản + vài chục ảnh CCCD/tài liệu, lưu lượng truy cập thấp — về mặt kỹ thuật, gói FREE của cả Supabase và Vercel đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho giai đoạn hiện tại.

| Nền tảng | Giới hạn chính (tham khảo) | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Supabase Free | Database ~500MB, File Storage ~1GB, Băng thông ~5GB/tháng, tối đa 50.000 monthly active users (Auth), Edge Function ~500.000 lượt gọi/tháng | Dự án tự động PAUSE nếu không có hoạt động liên tục ~7 ngày — cần lưu ý trong giai đoạn nghỉ lễ dài hoặc ít sử dụng; backup tự động có retention ngắn hơn bản Pro. |
| Vercel Hobby (Free) | Băng thông ~100GB/tháng, giới hạn thực thi Serverless/Edge Function theo giờ tính toán | Điều khoản sử dụng (ToS) của gói Hobby quy định dành cho mục đích cá nhân/phi thương mại. Về mặt kỹ thuật gói free thừa đủ cho 10 user, nhưng vì đây là hệ thống bàn giao cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng production, khuyến nghị cân nhắc nâng Vercel Pro trước khi go-live chính thức để tuân thủ đúng điều khoản thương mại (không chỉ vì lý do hiệu năng). |

Các mốc giới hạn ở trên là số liệu tham khảo tại thời điểm soạn tài liệu (22/08/2026) — cần xác nhận lại trên trang pricing chính thức của Supabase/Vercel tại thời điểm triển khai vì có thể thay đổi.

### Ngưỡng nâng cấp đề xuất (upgrade trigger)

- Dung lượng Database Supabase vượt ~400MB, hoặc Storage vượt ~800MB → nâng Supabase Pro (~25 USD/tháng).

- Băng thông Vercel vượt ~80GB/tháng, hoặc cần custom domain + SLA cao hơn, hoặc để tuân thủ ToS thương mại → nâng Vercel Pro (~20 USD/tháng).

- Số công ty/tenant sử dụng chung nền tảng tăng vượt phạm vi thử nghiệm (mở rộng sang khách hàng khác ngoài TL Concepts) → đánh giá lại toàn bộ hạ tầng theo mô hình SaaS thật sự.

# 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (COMPANY-FIRST & MULTI-TENANT READY)

## 4.1 Nguyên tắc bắt buộc

- Mọi bảng dữ liệu nghiệp vụ đều có cột company_id (NOT NULL, khoá ngoại tới bảng companies) ngay từ ngày đầu thiết kế — kể cả khi hiện tại chỉ có 1 công ty (TL Concepts) sử dụng.

- Không có bảng nào truy vấn dữ liệu mà thiếu điều kiện lọc theo company_id — kể cả truy vấn nội bộ trong Edge Function.

- Đây là điều kiện tiên quyết để sau này có thể đóng gói hệ thống thành sản phẩm dùng chung, bán cho nhiều khách hàng khác (theo đúng kỳ vọng đã trao đổi), mà không phải thiết kế lại schema.

## 4.2 Danh sách thực thể chính (Entity)

| Bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| companies | Thông tin công ty thuê bao — nền tảng cho mở rộng multi-tenant sau này. Hiện tại chỉ có 1 dòng (TL Concepts). |
| profiles | Cầu nối giữa tài khoản đăng nhập (Supabase Auth) và dữ liệu nghiệp vụ: company_id, role (admin/employee), liên kết tới employee_id. |
| employees | Hồ sơ nhân viên (Mục 2.1) — company_id bắt buộc. |
| contracts | Lịch sử hợp đồng lao động theo từng nhân viên. |
| salary_history | Lịch sử điều chỉnh lương. |
| leave_requests / leave_balances | Yêu cầu nghỉ phép và quỹ phép còn lại theo nhân viên. |
| kpi_job_items / kpi_monthly | Dữ liệu KPI theo đầu việc và tổng hợp theo tháng. |
| ot_records | Bản ghi đăng ký/duyệt giờ làm thêm (OT). |
| payslips | Phiếu lương theo tháng — dữ liệu do Admin nhập/import từ kết quả tính toán bên ngoài. |
| company_settings | Thông số cấu hình theo công ty: tỷ lệ BHXH/BHYT/BHTN, số ngày công chuẩn. |
| audit_logs | Nhật ký thao tác nhạy cảm (xem/sửa hồ sơ người khác, duyệt lương, đổi quyền) — phục vụ tuân thủ Luật 91/2025/QH15. |

Trung tâm thông báo (M7) được tính toán động (View/Function) từ các bảng trên thay vì lưu thành bảng vật lý riêng — tránh dữ liệu thông báo bị lệch (stale) so với dữ liệu gốc, đúng tinh thần KISS.

# 5. PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT — CHẶN Ở 3 LỚP FE/BE/DB

## 5.1 Nguyên tắc: Database là lớp phòng thủ chính, không phải Frontend

Vì lỗi phân quyền là rủi ro nghiêm trọng nhất của hệ thống (theo đúng lưu ý của TL Concepts), thiết kế bảo mật áp dụng chiến lược phòng thủ theo chiều sâu (defense-in-depth), tuyệt đối không phụ thuộc riêng vào Frontend:

| Lớp | Cơ chế chặn |
| --- | --- |
| 1. Database (chính, không thể bỏ qua) | Row Level Security (RLS) bật trên MỌI bảng nghiệp vụ. Mọi policy đều lọc theo company_id + role lấy trực tiếp từ JWT (không tin dữ liệu company_id do client gửi lên). Storage bucket (ảnh CCCD...) cũng áp RLS theo đường dẫn company_id/employee_id. |
| 2. Backend (Edge Function) | Mọi function xác thực JWT và kiểm tra lại role/company_id trước khi thực hiện thao tác nhạy cảm (đổi quyền, xoá nhân viên, xuất báo cáo toàn công ty) — không chỉ dựa vào RLS cho các thao tác gộp nhiều bảng. |
| 3. Frontend | Ẩn/hiện giao diện theo vai trò để trải nghiệm gọn gàng, điều hướng route theo quyền — CHỈ nhằm mục đích UX, không được xem là lớp bảo mật vì có thể bị bypass qua DevTools/gọi API trực tiếp. |

## 5.2 Mô hình vai trò (v1)

Theo phạm vi báo giá chính thức: 2 vai trò — Admin/HR (toàn quyền quản trị công ty) và Nhân viên (chỉ thao tác trên dữ liệu của chính mình). Vai trò Manager/Trưởng phòng (đã xuất hiện trong bản demo prototype) được thiết kế là giá trị enum có thể mở rộng trong Database, nhưng KHÔNG kích hoạt ở v1 — xem Mục 10 để xác nhận với khách hàng.

## 5.3 Ma trận quyền theo module

| Chức năng | Admin/HR | Nhân viên |
| --- | --- | --- |
| Xem/sửa hồ sơ, phiếu lương, KPI của chính mình | ✔ | ✔ |
| Gửi yêu cầu nghỉ phép & đăng ký OT | ✔ | ✔ |
| Xem danh sách & hồ sơ toàn bộ nhân sự công ty | ✔ | — |
| Thêm/sửa/xoá hồ sơ nhân viên bất kỳ | ✔ | — |
| Phê duyệt đơn nghỉ phép & giờ OT | ✔ | — |
| Quản lý hợp đồng, lịch sử lương | ✔ | — |
| Nhập/phát hành phiếu lương (Payroll) | ✔ | — |
| Cấu hình thông số công ty (BHXH, ngày công chuẩn) | ✔ | — |
| Đổi vai trò tài khoản người dùng khác | ✔ | — |
| Xem nhật ký thao tác (audit log) | ✔ | — |

## 5.4 Tuân thủ pháp lý dữ liệu cá nhân

Hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm (CCCD, MST, BHXH, lương) — cần tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15:

- Chính sách thu thập tối thiểu — chỉ thu thập trường dữ liệu thực sự cần thiết (đã rút gọn ở Mục 2.1).

- Giới hạn quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (Mục 5.1–5.3).

- Quy định thời hạn lưu trữ và quy trình xoá dữ liệu khi nhân viên nghỉ việc (offboarding).

- Quy trình xử lý khi xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu (incident response).

- Lawzy hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho các điểm liên quan trực tiếp đến hệ thống (theo cam kết trong báo giá).

# 6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | Song ngữ Việt – Anh, chuyển đổi được trong giao diện. |
| Responsive | Tối ưu cho Desktop & Tablet; xem được cơ bản trên Mobile. |
| Hiệu năng | Phản hồi dưới 2 giây cho các thao tác thông thường, đáp ứng tối đa 10 người dùng đồng thời trên hạ tầng gói Free. |
| Bảo mật tài khoản | Mật khẩu hash theo chuẩn Supabase Auth; phiên đăng nhập (JWT) có thời hạn — thời gian timeout cụ thể cần khách hàng xác nhận (Mục 10); toàn bộ kết nối qua HTTPS. |
| Sao lưu dữ liệu | Ngoài backup mặc định của Supabase (retention giới hạn ở gói Free), khuyến nghị bổ sung quy trình export định kỳ (CSV/SQL) độc lập cho dữ liệu lương/hồ sơ nhạy cảm. |
| Nhật ký thao tác | Ghi log cho các hành động nhạy cảm: xem/sửa hồ sơ người khác, duyệt lương, đổi quyền tài khoản. |

# 7. BÀN GIAO, QUYỀN SỞ HỮU & VẬN HÀNH

- Quyền quản trị hệ thống (tài khoản Cloud/Supabase/Vercel) do Lawzy và TL Concepts CÙNG nắm giữ — đúng theo thống nhất trong buổi họp.

- TL Concepts không nhận bàn giao mã nguồn (source code) — chỉ nhận quyền sử dụng hệ thống vận hành, do đây không phải đối tượng cần source code.

- Domain: TL Concepts tự đứng tên mua domain.

- Hosting/Cloud (Supabase + Vercel): sử dụng gói Free ở giai đoạn hiện tại theo thống nhất — xem điều kiện nâng cấp ở Mục 3.4.

- Các điều khoản sau cần được ghi rõ trong hợp đồng triển khai chính thức: quyền sở hữu dữ liệu, chính sách backup, điều khoản export dữ liệu khi chấm dứt hợp tác giữa hai bên.

# 8. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Xác nhận phạm vi (scope lock); phát triển Nền tảng hệ thống + M2 Hồ sơ NV + M3 Hợp đồng & Lương + M4 Ngày phép + M6 Payroll (nhập/phát phiếu) + M8 Phân quyền + M1 Dashboard + M5 KPI/OT/Thưởng + M7 Cảnh báo + M9 Tìm kiếm tổng. |
| Tuần 2 | Kiểm thử nội bộ (QA), bàn giao bản UAT để khách hàng test, hoàn thiện theo phản hồi, đào tạo sử dụng, nghiệm thu & go-live. |

Mốc bàn giao dự kiến: trước 01/09/2026. Điều kiện thanh toán theo đúng báo giá 14/08/2026: thanh toán sau khi bàn giao bản UAT, nghiệm thu chính thức và đào tạo sử dụng.

# 9. NGOÀI PHẠM VI (OUT OF SCOPE) — GIAI ĐOẠN V1

- Tự động tính lương từ KPI/OT (Payroll v1 chỉ nhập/lưu kết quả đã tính sẵn bên ngoài — xem Mục 2 và Mục 10).

- Vai trò Manager/cấp phê duyệt trung gian (đã có trong prototype nhưng chưa nằm trong phạm vi báo giá — xem Mục 10).

- Tự động tích luỹ ngày phép theo thời gian làm việc (v1 dùng quỹ phép cố định, Admin điều chỉnh thủ công).

- Tự động cập nhật công thức BHXH/BHYT/thuế TNCN khi luật thay đổi (kế toán cập nhật thủ công theo %).

- Tích hợp chữ ký số (VNData, ký từ xa Misa) — cần nghiên cứu thêm, chưa đưa vào v1.

- Máy chấm công vật lý / ứng dụng chấm công — hệ thống chấm công dựa theo KPI, không tích hợp thiết bị.

- Tích hợp Email/SMS/Zalo để gửi thông báo (chỉ có trung tâm thông báo trong ứng dụng).

- Xác minh lý lịch tư pháp / tra cứu nguồn tin cậy bên ngoài để double-check hồ sơ nhân viên.

- VAT, phí API/phần mềm bên thứ ba (theo điều kiện thương mại của báo giá).

# 10. CÂU HỎI CẦN TL CONCEPTS XÁC NHẬN TRƯỚC SCOPE LOCK

- Mô hình vai trò cuối cùng: chốt 2 vai trò (Admin/HR gộp chung, Nhân viên) theo báo giá, hay vẫn cần vai trò Manager/Trưởng phòng như bản demo AI Studio đã dựng? → Ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế RLS và giao diện.

- Cung cấp file mẫu Excel KPI tracking và bảng lương hiện tại (đã ẩn thông tin nhạy cảm) để thiết kế đúng cấu trúc form nhập liệu.

- Quy tắc phân cấp commission theo level: bao nhiêu level, mỗi level chênh lệch bao nhiêu % — để cấu hình đúng công thức hiển thị ở Payroll (M6).

- Chính sách ngày phép chi tiết: quỹ phép mặc định/năm, WFH tính riêng hay gộp chung vào phép, cơ chế Admin cộng thêm ngày phép thưởng.

- Thời gian session timeout mong muốn cho tài khoản đăng nhập.

- Nguồn dữ liệu nào được xem là "đáng tin cậy" để xác minh hồ sơ nhân viên khi thông tin chưa rõ ràng — hệ thống chỉ cần lưu trữ thông tin do HR nhập, hay cần thêm cơ chế double-check?

- TL Concepts đã có domain sẵn sàng để trỏ DNS chưa, hay cần hỗ trợ mua mới?

- Xác nhận: dữ liệu nhân viên hiện tại sẽ được import nguyên trạng, không cần làm sạch trước (theo ghi nhận trong buổi họp).

## Lưu ý bảo mật cần xử lý ngay

Trong quá trình soạn tài liệu này, Lawzy phát hiện thông tin kết nối Supabase (bao gồm database password) đã được đính kèm ở dạng văn bản thuần trong file báo giá đã chia sẻ. Khuyến nghị đổi ngay mật khẩu này trước khi tiếp tục triển khai, để tránh rò rỉ qua email/chat.

# 11. PHÊ DUYỆT

Tài liệu này là cơ sở để hai bên thống nhất phạm vi công việc (scope lock) trước khi soạn thảo hợp đồng chính thức.

| ĐẠI DIỆN TL CONCEPTS | ĐẠI DIỆN LAWZY |
| --- | --- |
| Họ tên: ______________________ Chức vụ: ______________________ Ngày ký: ______________________ | Họ tên: ______________________ Chức vụ: ______________________ Ngày ký: ______________________ |